砀山县人民政府

中国电信股份有限公司宿州分公司

“工业互联网”战略合作协议

2023年3月

甲方：砀山县人民政府

乙方：中国电信股份有限公司宿州分公司

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，是推动制造业转型升级的重要基础和加速器。中国电信股份有限公司宿州分公司（以下简称中国电信宿州分公司）依托自身在资源、技术和人才等方面的优势，经双方友好协商，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利共赢”的原则，为加快砀山县工业互联网创新发展，推动工业互联网在制造业数字化、网络化、智能化、绿色化转型过程中发挥基础作用，达成《砀山县人民政府与中国电信股份有限公司宿州分公司“工业互联网”战略合作协议》（以下简称“本协议”），以资双方共同遵守。

# 一、合作目标

# 双方在遵守国家法律及行业规定的前提下，按照平等互利、合作共赢的原则，以实现资源优势互补、服务社会发展、成果经验共享为目标，充分借助砀山县“工业大脑”平台，有力有序有效推进和加快工业互联网创新应用，推动制造业数字化、网络化、智能化、绿色化转型升级，实现由砀山“制造”向砀山“智造”加速转变，提升制造业发展能力和水平，助力推动砀山县经济实力跃升。

# 二、合作内容

（一）推进工业互联网平台建设

# 1.中国电信股份有限公司宿州分公司积极发挥央企社会担当，助力当地企业数字化转型，依据双方战略合作协议免费建设（约360万元）“工业互联网平台”，通过数字赋能推动企业数字化转型。

# 2.砀山县人民政府推动各类企业依法接入“砀山县工业互联网管理平台”，实现精准管理、高效赋能当地企业。

（二）推进工业互联网基础设施建设

# 1.加快推进砀山县经济开发区5G网络建设。中国电信宿州分公司积极向上争取建设计划和资源，加大开发园区的5G网络建设，确保在2023年底实现5G网络全覆盖，为企业工业互联网应用提供5G网络支撑。砀山县人民政府支持中国电信宿州分公司开展5G网络基础设施建设，在5G规划站点选址等方面，协调相关资源，营造5G基础设施建设环境。

# 2.加快推进砀山县经济开发区物联网建设。中国电信宿州分公司加大园区物联网网络建设，尤其是NB-IOT窄带物联网网络建设，确保在2023年底实现物联网（含NB-IOT窄带物联网）网络全覆盖，为企业物联网应用场景提供网络支撑。

# 3.中国电信宿州分公司加快在砀山县的IDC基础能力建设，为砀山县工业企业提供各类工业互联网应用所需的IDC能力。确保在2023年底建成符合三级等保要求的IDC基础能力，包括动力能力、网络能力和安全能力等，具备不低于200个机柜的服务能力。

（三）推进出台支持工业互联网发展政策

# 1.砀山县人民政府结合本地工业经济发展实际情况，聚焦制造业数字化、网络化、智能化、绿色化转型，在条件成熟时，砀山县人民政府出台本地支持工业互联网发展有关政策，明确相关的奖补范围及标准。

# 2.中国电信宿州分公司成立本地专业化工业互联网运营支撑中心，配备不少于10人的专业化人才队伍，为砀山县企业提供工业互联网咨询、诊断、方案、实施、运维一体化服务。

（四）推动实施工业互联网重点项目

# 砀山县人民政府和中国电信宿州分公司结合砀山县实际，依法共同推动实施一批工业互联网重点项目，包括砀山产业大脑、企业生产线数采、企业上云、企业5G典型场景应用和企业数字工厂建设等，打造工业互联网应用标杆。

1.企业大脑项目。砀山县人民政府支持中国电信宿州分公司根据企业需求，开发布署企业大脑，为入驻平台企业提供工业互联网整体解决方案，打通产业链上下游，整体提升砀山县企业层次，做大企业规模。

2.企业生产线数采项目。砀山县人民政府支持中国电信宿州分公司推动企业生产线数采项目，项目周期三年，每年遴选20家企业，实施生产线数采改造，打造企业生产数字看板，提升企业数字化水平，多种方式结合支持企业降低企业应用门槛。

3.企业上云项目。砀山县人民政府对中国电信宿州分公司在砀山县实施企业上云给予支持，项目周期三年，每年遴选20家企业，实施企业上云。中国电信宿州分公司依托砀山工业大脑平台，制定本地企业上云的优惠方案。

4.企业5G典型场景应用建设项目。砀山县人民政府支持中国电信宿州分公司根据企业需求推动企业5G典型场景应用建设，项目周期三年，每年遴选5家企业，实施5G典型场景应用建设。中国电信宿州分公司依托砀山大脑平台，为企业提供定制化的5G典型应用场景解决方案,对于建设5G定制网的企业，中国电信宿州分公司一次性给予企业10万元/个的补贴。

5.企业数字工厂建设项目。中国电信宿州分公司根据企业需求，为企业提供定制化的数字工厂解决方案，在符合有关政策的前提下砀山县人民政府对数字工厂建设给予鼓励和支持。推动企业数字工厂建设项目，项目周期三年，每年遴选5家以上企业，实施企业数字工厂建设，通过实施生产设备数字化、网络化改造和一体化应用ERP、MES等应用软件，打造全流程的数字工厂。

对于工业互联网应用成效显著的企业，中国电信宿州分公司投入资源，每年遴选5家以上企业，按照统一标准，建设示范场景，打造标杆，发挥示范引领作用。

# 三、合作机制

（一）共同成立“砀山县人民政府、中国电信宿州分公司共同推进工业互联网工作领导小组”，保障项目顺利落地，研究解决合作中遇到的重大问题、重大事项。领导小组下设办公室，承接领导小组交办的工作任务，做好工作推进和沟通衔接。

（二）实行双方主要领导共同牵头、不定期会商的机制，根据工作进展情况，及时研究解决合作中遇到的重大问题、重大事项。

# 四、其他事项

（一）未经对方事先书面同意，任何一方不得转让本协议书项下的权利义务。

（二）双方根据本协议确定的合作内容，可签订具体业务合作协议并组织实施。

（三）双方确认，对本协议书内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方法定代表人或者授权代表签字盖章后成为本协议书不可分割的部分。

（四）本协议未尽事宜，经双方友好协商后确定。

（五）本协议一式贰份，双方各持壹份，具有同等效力，协议期五年。

（六）本协议由县经信局负责跟踪督促、履行。

| 砀山县人民政府 （盖章） 授权代表签字： 签署日期： 年 月 日 | 中国电信股份有限公司宿州分公司 （盖章） 授权代表签字： 签署日期： 年 月 日 |
| --- | --- |