**官庄坝镇徐楼村2024年提前下达中央财政衔接资金桥涵建设项目绩效自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**
2. 财政衔接资金下达预算及项目情况。

砀山县2024年实施桥涵建设项目，为提前下达中央财政衔接资金桥涵建设项目，具体情况：徐楼村新建1\*6\*12米板梁桥1座；共投入财政衔接资金28.5万元。

1. 财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

砀山县2024年提前下达中央财政衔接资金项目总体目标，

目标1：新建1\*6\*12米板梁桥1座；目标2：改善除涝面积400亩，群众满意率95%以上。

项目绩效目标设定情况：一级指标有产出指标、效益指标和满意度指标三项；二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标有桥涵建设1座，新建1\*6\*12米板梁桥1座。项目验收合格率100%、项目完成及时率100%、受益贫困人口满意度95%以上。

1. **绩效自评工作开展情况**

砀山县官庄坝镇徐楼村2024年桥涵建设项目自评工作由各镇园区组织开展，县农业农村局对桥涵建设自评情况进行检查。已验收成功，申请县农业农村局、县财政局委托第三方进行评价。

1. **绩效目标自评完成情况分析**
2. 资金投入情况分析。
3. 项目资金到位情况分析：

砀山县2024年提前下达中央财政衔接资金桥涵建设项目到位资金28.5万元。

1. 项目资金执行情况分析。

砀山县2024年提前下达中央财政衔接资金桥涵建设项目审计后总价28.169064万元。

1. 绩效目标完成情况分析。
2. 产出指标完成情况分析。

产出数量：新建1\*6\*12米板梁桥1座。

质量：达到国家验收合格标准，验收合格率均达到100%。；

时效：项目验收及时率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：徐楼村桥涵建设项目完工后，改善除涝面积400亩，提高农民收入。

可持续影响：工程使用年限5年以上。

3.满意度指标完成情况分析：通过桥涵建设，抗涝抗旱能力提升，农民土地损失得到明显改善，群众满意度达100%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

桥涵建设项目自评结果在村公开栏公开，接受群众监督。公开期间没有收到群众来访来电或投诉。