附件2

砀山县城市公益性骨灰堂建设项目转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2024年度)

| 转移支付(项目)名称 |  |  | 砀山县城市公益性骨灰堂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 砀山县退役军人事务局 |  | 资金使用单位 | 砀山县退役军人事务局 |  |
| 资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1260 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 1260 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 符合要求 |  |  |  |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 占地约10亩，建筑面积4200平方米，包括办业务受理区、寄存区、悼念厅、追思厅、休息区等设施，预计新建8000个骨灰存放格位 |  |  |  | 已完成立项能评、土地证、施工许可证等前期手续，正在主体建设. |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  | 100% | 达成预期指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  | 100% | 达成预期指标 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染 |  | 不产生 | 达成预期指标 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 项目使用年限 |  | ≥10年 | 达成预期指标 |  |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 |  | ≤3个工作日 | 达成预期指标 |  |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 达成预期指标 |  |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥65% | 达成预期指标 |  |
|  |  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥80% | 达成预期指标 |  |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | 100% | 达成预期指标 |  |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤10% | 达成预期指标 |  |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | ≤1% | 达成预期指标 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。