附件2

砀山县玄庙镇玄和路道路建设转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2024年度)

| 转移支付(项目)名称 |  |  | 砀山县玄庙镇玄和路道路建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 砀山县玄庙镇人民政府 |  | 资金使用单位 | 砀山县玄庙镇人民政府 |  |
| 资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 680 | 255.41 |  | 37.56 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 680 | 255.41 |  | 37.56 |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 符合要求 |  |  |  |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 建设村级道路39440平方米，全长7510米，路面宽4-6米；配套建设桥涵2座 |  |  |  | 项目已完成工程量80%以上. |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路 |  | 1条 | 1条 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 |  | 合格 | 达成预期指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 |  | 及时 | 达成预期指标 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金成本 |  | ≥850万元 | 255.41 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济影响情况 |  | 一般 | 达成预期指标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众 |  | 明显 | 达成预期指标 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 道路建设使用年限 |  | ≥10年 | 达成预期指标 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 受益群众满意度 |  | 明显 | 达成预期指标 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。